# Solicitud de Propuestas (SdP)

Para el Desarrollo de Herramientas de Valor Agregado para la Toma de Decisiones

# País:	Internacional

Agencia Implementadora:	Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial)

Agencia Ejecutora:	Secretaría General / Organización de los Estados Americanos (SG/OEA)

Proyecto:	Construyendo la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN)

Tipo:	Donaciones para Instituciones

Duración:	1-12 meses

# PÁGINA 1:

# A. Título del Proyecto Propuesto: Sistema para el modelado de escenarios de acciones de desarrollo o posibles amenazas a la biodiversidad.

B. Carta de presentación firmada por el representante autorizado de la Institución

Favor consultar documento adjunto

C. Información de Contacto de la Institución

- Nombre de la Institución:  Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)

- Nombre de la(s) Persona(s) de Contacto:  M.Sc. Manuel Vargas del Valle

- Dirección:  Dirección:  P.O. Box 22-3100. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Web:  http://www.inbio.ac.cr

- País: Costa Rica

- Teléfono: (506) 2507-8177

- Fax: (506) 2507-8274

- Correo electrónico: mvargas@inbio.ac.cr

- Sitio Web: www.inbio.ac.cr

# PÁGINA 2:

E. Resumen del Proyecto: Un resumen de la propuesta (200 palabras o menos) tanto en ingles como en español.

Sistema para el modelado de escenarios para potenciales amenazas a la biodiversidad

Debido a la gran cantidad de variables involucradas y a la alta sensibilidad de las poblaciones a cambios en variables como el clima, desarrollo de infraestructura especies invasoras, etc, un modelo analítico de predicción de impacto de esos cambios en una población es prácticamente imposible. Por esta razón, se plantea el desarrollo de un sistema interactivo, amigable y modular que permita integrar información biótica y abiótica para visualizar  y modelar escenarios de amenazas potenciales y lograr una mejor gestión de la biodiversidad. El sistema es altamente interactivo para permitir  la experimentación con variables causales y sus efectos, amigable para facilitar su uso por parte de tomadores de decisión y modular para permitir que se utilice stand alone o de manera integrada con el portal de la SSTN. El proyecto articula actividades de desarrollo de software, de aplicación del software a un caso piloto en Costa Rica, y de evaluación de éste caso piloto por parte de tomadores de decisión experimentados. Como principales productos se obtiene una herramienta general, una aplicación a un caso particular y una evaluación con expertos para estimar su valor práctico. Los beneficiarios son tomadores de decisiones que definen políticas y acciones de conservación de la biodiversidad.

# An information system to model scenarios of potential threats to biodiversity

Because of the large number of variables involved and the high sensitivity of populations to changes in variables such as climate, infrastructure development, invasion of species, etc, an analytical model to predict the impact of those changes in a population are practically impossible. Thus, this project proposes the development of an interactive, user-friendly and modular system that integrates biotic and abiotic data to visualize and model scenarios for potential threats and leads to better biodiversity resources management. The system is highly interactive to facilitate experimentation with causal variables and their effects, user-friendly to make more appealing to decision makers and modular so that it can be implemented as a stand alone system or as part of the SSTN portal. The project articulates the following types of activities: software development, application of the resulting software to a pilot case in Costa Rica, and an evaluation by experienced potential users. The target beneficiaries are decision makers that define policies and concrete biodiversity conservation actions.

# PÁGINAS 3-18:

F. Descripción del proyecto (máximo 16 páginas) – una descripción del resultado propuesto (producto) del proyecto.

1. 	Exposición de Motivos:

INBio es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad, establecido en 1989 para apoyar los esfuerzos por conocer la diversidad biológica del país y promover su uso sostenible.  Trabaja en colaboración con diversas agencias gubernamentales, universidades, empresas y otras instituciones públicas y privadas dentro y fuera del país.  Entre los logros alcanzados en colaboración con otras organizaciones sobresalen: el desarrollo de una propuesta de estándar (Plinian Core) para compartir e integrar información de especies a través de los mecanismos de la SSTN, en conjunto con el Nodo Español de la Red GBIF y la SSTN;  es la institución coordinadora del consorcio formado por el Instituto Alexander von Humboldt, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, NatureServe y la Red de Herbarios de Centroamérica  para implementar la SSTN; como representante de Costa Rica ante la Red GBIF INBio ha coordinado procesos de tutoría para los nodos nacionales de Nicaragua, Argentina y Perú; adicionalmente, es la institución coordinadora del proyecto “Desarrollando capacidades y compartiendo tecnología para la gestión de la biodiversidad en Centroamérica”, el cual se centra en el desarrollo de la capacidad de los herbarios de la región y en la realización de foros de discusión y análisis, que apoyan la agenda ambiental regional, este proyecto es financiado por el Gobierno de Noruega.

INBio cuenta con el apoyo internacional de más de 400 colaboradores de instituciones como el Smithsonian Institute, Natural History Museum de Londres, Missouri Botanical Gardens, Field Museum de Chicago y muchos otros. Los  parataxónomos, técnicos y taxónomos del INBio han formado equipos de trabajo con estos taxónomos internacionales que han permitido apalancar recursos y llevar la productividad del programa de inventario a niveles récord en el mundo (una especie nueva para la ciencia cada día, en promedio). En otras áreas como Biología de la Conservación, INBio mantiene colaboraciones en distintos proyectos nacionales e internacionales con TNC, CI, WCMC y otros. En el área de Informática para la Biodiversidad, INBio ha participado activamente en GBIF, EOL, CHM, y, desde que fueron creadas, colabora con otras insituticiones "hermanas" en la región como CONABIO y el Instituto Alexander von Humbold de Colombia.

El presente proyecto responde a las necesidades planteadas en el componente #3 del proyecto de implementación de la red IABIN. Específicamente, responde a la necesidad de implementar un sistema para visualizar y analizar información que apoye el desarrollo de escenarios para enfrentar amenazas concretas a la biodiversidad. Para esto, nos basamos en la experiencia de INBio en el uso de herramientas de visualización tridimensional de información como TerraExplorer y GoogleEarth, así como en el uso integrado de estas herramientas con bases de datos de especies y especímenes, en el uso de herramientas de predicción de distribución de especies y en la implementación de proyectos para la identificación de vacíos de conservación de la biodiversidad con el objetivo de orientar políticas de ordenamiento territorial. Adicionalmente, se pretende demostrar, tanto a los tomadores de decisiones como a los generadores de información, que los datos servidos por la Red Temática de Especies y Especímenes de IABIN (SSTN por  sus siglas en inglés) son fundamentales en la toma de decisiones sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Uno de los retos recurrentes en el análisis de información sobre biodiversidad es la definición de modelos para desarrollar escenarios (acciones y consecuencias) para la toma de decisiones. Importantes aplicaciones de modelos de este tipo son inferir y planificar el impacto de futuros cambios en políticas ambientales, en la cobertura de la tierra, en el clima, crecimiento poblacional, desarrollo de infraestructura, entre otras aplicaciones.

El desarrollo del sistema propuesto permitirá la creación y visualización de escenarios para apoyar la toma de decisiones mediante el análisis del impacto de amenazas tales como las acciones de desarrollo. Además,  utilizará los datos de la biodiversidad de la región que facilita la SSTN e información abiótica, como por ejemplo, información sobre cobertura de la tierra, hidrografía, temperatura, precipitación, red vial, y desarrollos turísticos, entre otros datos.

Descripción del sistema: El sistema permitirá que el usuario seleccione el área geográfica de interés, los taxones a incluir en el análisis (a partir de información de la SSTN), que aporte mapas de distribución conocida o potencial generados con información de otras fuentes y que seleccione los criterios o variables a considerar en el análisis.  La base de datos del sistema deberá ser actualizada previamente con la información requerida.  Por medio de un mecanismo de inferencia que podrá ser configurado por el usuario de acuerdo a los pesos que desee aplicar a las categorías o estados de los criterios involucrados en el proceso,  el sistema realizará un análisis de dificultad y generará el o los correspondientes mapas de riesgo para las especies involucradas.

La interfaz del sistema será multilingüe, es decir, el administrador del sistema únicamente deberá traducir archivos de textos externos al sistema y la interfaz será configurada para un nuevo idioma.  El sistema inicial estará disponible en inglés, español y portugués.  El software funcionará en ambiente web y estará disponible a través del sitio web de la SSTN, el Sitio web de IABIN y otros sitios.  La figura #1 muestra la arquitectura general del sistema propuesto.

Figura #1. Arquitectura del Sistema para visualizar y analizar información que apoya el desarrollo de escenarios para enfrentar amenazas concretas a la biodiversidad.

Descripción de los módulos del sistema:

A. Módulo para ingreso de datos de distribución de las especies: Permitirá que el usuario seleccione al área de interés y los taxones que desea involucrar en el análisis a partir de los datos de especímenes disponibles en el portal de la SSTN.  Adicionalmente, el usuario podrá incluir al sistema uno o más mapas de distribución conocida o potencial de las especies con datos provenientes de otras fuentes como El Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF), la red Mamíferos de Norteamérica (MANIS), El Sistema de Información Ornitológica (ORNIS), entre otros.

B. Módulo para el ingreso de datos de las variables a considerar en el análisis:  Establecerá el mecanismo para el ingreso de los criterios y sus categorías a utilizar en el análisis.  Ejemplo de estos criterios pueden ser: cobertura de la tierra, hidrografía, temperatura, precipitación, datos socioeconómicos como datos de población, red vial, infraestructura (eléctrica por ejemplo) y turísticos.  Los criterios y sus categorías serán ingresados al sistema por medio de mapas raster.

C. Mecanismo de inferencia: El mecanismo de inferencia utilizará la Metodología de Análisis Multicriterio apoyada en Sistemas de Información Geográfica desarrollada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y basará los resultados en el impacto de ejecutar la acción directamente en los sitios donde habitan las especies y en sitios aledaños.

En la Metodología de Análisis Multicriterio el usuario debe definir inicialmente la lista de criterios que permitirán modelar la amenaza. Luego debe realizar una valoración entre criterios ponderando cada uno en una escala porcentual de acuerdo al grado de impacto que tendrá en el resultado. Y finalmente debe distribuir el porcentaje asignado a cada criterio entre las categorías o estados de un criterio.  Las capas de información iniciales que ingresarán al sistema corresponderán a las bases de datos de cada criterio, transformados a formato raster.

Ejemplo #1: se desea modelar el impacto antropológico futuro en la biodiversidad de un área particular proyectando datos estadísticos.  Un grupo de expertos define que los criterios a tomar en cuenta podrían ser: red vial, densidad de los poblados, cobertura de la tierra y red fluvial.  El segundo paso consiste en asignar pesos a dichos criterios según el grado de influencia en el resultado (ver Tabla #1).

Tabla #1: Pesos asignados por el grupo de expertos a los criterios requeridos para modelar el impacto antropológico futuro en la biodiversidad de un área particular

| Criterio o variable | Valor porcentual de impacto |
| --- | --- |
| Red vial | 25 |
| Densidad de los poblados | 35 |
| Cobertura de la tierra | 20 |
| Red fluvial | 20 |

El tercer paso corresponde a distribuir el porcentaje asignado a cada criterio entre las categorías o estados de un criterio (ver un extracto de la tabla general de valoración de criterios en la Tabla #2).  Con la distribución que se muestra en la tabla #2 el usuario del sistema está definiendo que las zonas más alteradas representarán un mayor impacto a la biodiversidad.

Tabla 2. Distribución del porcentaje asignado al criterio “Cobertura de la tierra” (20%) entre las categorías definidas.

| Categorías | Atributos | Valor |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de la tierra (20%) |
| 1 | Parches de cobertura natural mayores de 1000 hectáreas | 1 |
| 2 | Parches de cobertura natural menores de 1000 hectáreas | 2 |
| 3 | Charrales tacotales, plantación forestal y cultivos permanentes | 3 |
| 4 | Pastos y pastos con árboles | 4 |
| 5 | Pina, caña, banano, arroz, y melón | 4 |
| 6 | Terreno descubierto y áreas urbanas | 6 |
|  | Total | 20% |

El mecanismo de inferencia del sistema utilizará la información de distribución de las especies y las capas asociadas a los criterios definidos para la acción de impacto que desea analizar y generará un mapa de riesgo (Ver figura #2).

Figura #2. Flujo de datos dentro del sistema para el ejemplo #1.

El trabajo de análisis de la información se realizará con el apoyo de un Sistemas de Información Geográfica (seleccionado entre el software disponible preferiblemente de dominio público). Es importante que el usuario del sistema prepare previamente la información de forma que se minimicen los sesgos que podrían introducirse al utilizar información proveniente de diversas fuentes y generada con diversos métodos.  Por ejemplo, es importante corroborar que los contornos de las capas de información a introducir coincidan y que la escala utilizada sea la misma, entre otros aspectos.

D. El Subsistema de Información Geográfica: El subsistema de información geográfica implementa el mecanismo de inferencia y permite que el usuario modifique y edite la información que se encuentra en la base de datos del sistema con el fin de facilitar la tarea de generar diferentes escenarios cada vez que se cambie el valor de los atributos en las diferentes capas de información.

2.	Metas y Objetivos del Proyecto:

Objetivos:

Objetivo 1. Implementar un sistema que permita  a los tomadores de decisiones públicos y privados realizar un análisis o modelado del impacto de acciones de desarrollo o posibles amenazas a la biodiversidad.

Metas:

Meta 1.1. Herramienta empaquetada para que pueda ser instalada y utilizada separadamente o de forma integrada con el Portal de la SSTN por los tomadores de decisiones.

Meta 1.2. Interfaz amigable disponible en el sistema para ser utilizada fácilmente por los tomadores de decisiones.

Meta 1.3. Análisis, diseño e implementación del sistema realizado teniendo en cuenta una lista tipificada de amenazas a la biodiversidad y los posibles criterios a evaluar, con el fin de asegurar una amplia aplicación del software.

Meta 1.4. Sugerencias realizadas por el grupo de expertos involucrados en el desarrollo del proyecto piloto evaluadas e incorporadas al sistema para mejorar el producto final.

Meta 1.5. Mecanismo para el manejo de la interfaz en múltiples idiomas disponible con el fin de que el software pueda ser configurado fácilmente no solo en los idiomas oficiales de IABIN (español, inglés y portugués) sino también en el o los idiomas de preferencia de los tomadores de decisiones de la Región Americana.

Objetivo 2. Desarrollar un proyecto piloto con información de Costa Rica para al menos una de las amenazas, que utilice entre otras fuentes información generada por la SSTN.

Metas:

Meta 2.1. Proyecto piloto desarrollado para Costa Rica con la participación de expertos en manejo de biodiversidad y planificación.

Meta 2.2. Pruebas del sistema realizadas y documentadas con la información real recopilada para Costa Rica.

Objetivo 3. A partir de los resultados del proyecto piloto,  evaluar el sistema con un grupo de tomadores de decisiones.

Metas:

Meta 3.1. Resultados del proyecto piloto presentados a un grupo de tomadores de decisiones para evaluar si éstos son de utilidad en los procesos de gestión de la biodiversidad que llevan a cabo.

Meta 3.2. Resultados y lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo y uso del sistema en un ambiente real publicados en el Sitio web de IABIN.

3.	Actividades y Metodologías del Proyecto:

3.1. Metodología: La metodología que se seguirá para el análisis, diseño e implementación del sistema será la de “Rational Unified Process (RUP)“. El RUP es un proceso de ingeniería de software, que utiliza el paradigma de orientación a objetos para su descripción, es un framework de proceso configurable para satisfacer necesidades específicas e implementa las mejores prácticas de desarrollo de software.  El RUP tiene tres características principales: está dirigido por casos de uso, los casos de uso capturan requerimientos funcionales y representan piezas de funcionalidad que brindan un resultado de valor al usuario; está centrado en una arquitectura, que comprende los aspectos estáticos y dinámicos más importantes del sistema y es iterativo e incremental, lo que permite que el trabajo se divida en pequeñas piezas de funcionalidad presentadas a través del tiempo como productos incrementales hasta completar el sistema propuesto.

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto. Ésta etapas son:

- Inicio: Se identifican los principales casos de uso, son identificados los riesgos y se delimita el proyecto para definir su ciclo de vida.

- Elaboración: Se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y los riegos son mitigados. Como resultado se debe tener un diseño sólido y una compresión de lo necesario para construir el sistema.

- Construcción: Es elaborada la primera versión funcional  del producto.

- Transición: Se construye la versión final del sistema, es instalado y puesto en marcha.

Utilizando la misma metodología, INBio ha llevado a cabo varios proyectos entre los que se encuentran el Portal y la herramienta de captura de la SSTN. En estos proyectos se han generado documentaciones y conocimiento que servirán como base para el desarrollo de éste proyecto.

3.2. Objetivos, metas, actividades y productos

| Objetivos | Metas | Actividades | Productos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1. Implementar un sistema que permita a los tomadores de decisiones públicos y privados realizar un análisis o modelado del impacto de acciones de desarrollo o posibles amenazas a la biodiversidad. | Meta 1.3. | 1.A. Listar y tipificar las amenazas que afectan a la biodiversidad. | Lista tipificada de amenazas a la biodiversidad disponible en el sitio web de la SSTN. |
|  | Meta 1.3. | 1.B. Realizar un estudio de las herramientas de software existentes útiles para implementar el sistema de análisis o modelado del impacto de amenazas a la biodiversidad. El objetivo del estudio es conocer el estado de desarrollo de las herramientas de software disponibles tomando en cuenta preferiblemente herramientas “open source” que puedan ser utilizadas como componentes del sistema a implementar. INBio tiene experiencia en el uso de la herramienta propietaria de análisis espacial multicriterio “ModelBuilder” ya sea en la plataforma del software ArcView 3.3 ó ArcGIS 9.2 (herramientas ESRI) y es muy importante evaluar alternativas de software libre. | Estudio del software disponible en el sitio web de la SSTN. |
|  | Meta 1.2. y Meta 1.3. | 1.C. Realizar el análisis, diseño e implementación del sistema tomando en cuenta los requerimientos de cada una de las amenazas incluidas en la lista tipificada de amenazas (adecuando e integrando las herramientas existentes). 1.D. Realizar el diseño gráfico del sistema. | Productos disponibles en el sitio web de la SSTN: Documentación técnica del sistema. Sistema altamente parametrizable y fácil de usar para el modelado y análisis de impacto de amenazas a la biodiversidad funcionando en el web de forma integrada con la información disponible en el portal de la SSTN. |
|  | Meta 1.5. | 1.E. Implementar en el sistema un mecanismo multilenguaje. 1.F. Traducir la interfaz del sistema a los idiomas oficiales de IABIN. | Sistema con mecanismo de manejo de múltiples lenguajes disponible en el sitio web de la SSTN con la interfaz traducida a los idiomas oficiales de IABIN (español, inglés y portugués). |
|  | Meta 1.3. | 1.G. Realizar pruebas del sistema con usuarios (principalmente personal de INBio) con conocimiento y experiencia en necesidades de los tomadores de decisiones en gestión de la biodiversidad. | Resultado de las pruebas documentados. |
|  | Meta 1.1. | 1.H. Empaquetar el sistema para que pueda ser obtenido del sitio web de la SSTN e instalado localmente. | Sistema empaquetado disponible para ser obtenido del sitio web e instalado de forma local. |
| Objetivo 2. Desarrollar un proyecto piloto con información de Costa Rica para al menos una de las amenazas, que utilice entre otras fuentes información generada por la SSTN. |  | 2.A. Planificar y ejecutar el proyecto piloto. |  |
|  | Meta 2.1. | 2.A.1. Seleccionar el grupo de expertos con los que se va a trabajar. | Lista de expertos seleccionados disponible en el sitio web de la SSTN. |
|  | Meta 2.1. | 2.A.2. Organizar una primera reunión del grupo de expertos con el objetivo de presentarles la metodología, mostrarles la herramienta, establecer el área de estudio, delimitar la o las amenazas de interés para el proyecto piloto, seleccionar los criterios (variables) y definir categorías por criterio; insumos necesarios para crear los escenarios de amenazas a la biodiversidad. Adicionalmente, el grupo de expertos puede sugerir fuentes de información para obtener los datos necesarios. | Lista de participantes, agenda y minuta de acuerdos de la reunión disponible en el sitio web de la SSTN. |
|  | Meta 2.2. | 2.A.3. Recopilar la información necesaria asociada a los criterios definidos por los expertos durante la reunión. | Base de datos del sistema actualizada con la información recopilada. |
|  | Meta 2.2. | 2.A.4. Ejecutar el sistema utilizando la información recopilada. | Resultados de ejecutar el sistema documentados. |
| Objetivo 3. A partir de los resultados del proyecto piloto, evaluar el sistema con un grupo de tomadores de decisiones. |  | 3.A. Presentar y evaluar los resultados con el grupo de expertos y tomadores de decisiones. |  |
|  | Meta 3.1. | 3.A.1. Organizar una segunda reunión con el grupo de expertos (que participó en la primera) e involucrar en esta a tomadores de decisiones con el objetivo de presentar y evaluar los resultados obtenidos del proyecto piloto. | Lista de participantes, agenda y minuta de acuerdos de la reunión disponible en el sitio web de la SSTN |
|  | Meta 3.2. | 3.B. Documentar los resultados y lecciones aprendidas durante el desarrollo y uso del sistema. | Documento de resultados y lecciones aprendidas publicado en el sitio web de la SSTN. |
| Objetivo 1 | Meta 1.4. | 1.I. Evaluar e incorporar al sistema las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos y tomadores de decisiones durante la segunda reunión. | Productos disponibles en el sitio web de la SSTN: Documentación técnica del sistema actualizada. Sistema funcionando en el web de forma integrada con la información disponible en el portal de la SSTN actualizado. Sistema empaquetado actualizado disponible para ser obtenido del sitio web e instalado de forma local. |

4.	Marco de tiempo / plan de trabajo:

|  |  |  | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Responsables | Productos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.A. Listar y tipificar las amenazas que afectan a la biodiversidad. | Jesús Ugalde | Lista tipificada de amenazas a la biodiversidad disponible en el sitio web de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.B. Realizar un estudio de las herramientas de software existentes útiles para implementar el sistema. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón | Estudio del software disponible en el sitio web de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.C. Realizar el análisis, diseño e implementación del sistema tomando en cuenta los requerimientos de cada una de las amenazas incluidas en la lista tipificada de amenazas (adecuando e integrando las herramientas existentes). | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón, Jesús Ugalde, otro personal de INBio | Productos disponibles en el sitio web de la SSTN: Documentación técnica del sistema. Sistema altamente parametrizable y fácil de usar para el modelado y análisis de impacto de amenazas a la biodiversidad funcionando en el web de forma integrada con la información disponible en el portal de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.D. Realizar el diseño gráfico del sistema. | Cristian Granados | Diseño gráfico de la aplicación integrado al sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.E. Implementar en el sistema un mecanismo multilenguaje. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez | Sistema con mecanismo de manejo de múltiples lenguajes disponible en el sitio web de la SSTN con la interfaz traducida a los idiomas oficiales de IABIN (español, inglés y portugués). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.F. Traducir la interfaz del sistema a los idiomas oficiales de IABIN. | Contratación externa | Sistema con la interfaz traducida a los idiomas oficiales de IABIN (español, inglés y portugués). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.G. Realizar pruebas del sistema con usuarios (principalmente personal de INBio) con conocimiento y experiencia en necesidades de los tomadores de decisiones en gestión de la biodiversidad. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón,Jesús Ugalde, Líderes y directores de INBio | Resultado de las pruebas documentados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.H. Empaquetar el sistema para que pueda ser obtenido del sitio web de la SSTN e instalado localmente. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez | Sistema empaquetado disponible para ser obtenido del sitio web e instalado de forma local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A. Planificar y ejecutar el proyecto piloto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.1. Seleccionar el grupo de expertos con los que se va a trabajar. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Oscar Chacón | Lista de expertos seleccionados disponible en el sitio web de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.2. Organizar una primera reunión del grupo de expertos. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Hazel Ramírez | Lista de participantes, agenda y minuta de acuerdos de la reunión disponible en el sitio web de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.3. Recopilar la información necesaria asociada a los criterios definidos por los expertos durante la reunión. | Manuel Vargas, Oscar Chacón | Base de datos del sistema actualizada con la información recopilada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4. Ejecutar el sistema utilizando la información recopilada. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Resultados de ejecutar el sistema documentados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.A. Presentar y evaluar los resultados con el grupo de expertos y tomadores de decisiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.A.1. Organizar una segunda reunión con el grupo de expertos. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Hazel Ramírez | Lista de participantes, agenda y minuta de acuerdos de la reunión disponible en el sitio web de la SSTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.B. Documentar los resultados y lecciones aprendidas durante el desarrollo y uso del sistema. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Documento de resultados y lecciones aprendidas publicado en el sitio web de la SSTN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.I. Evaluar e incorporar al sistema las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos y tomadores de decisiones durante la segunda reunión. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Productos disponibles en el sitio web de la SSTN: Documentación técnica del sistema actualizada. Sistema funcionando en el web de forma integrada con la información disponible en el portal de la SSTN actualizado. Sistema empaquetado actualizado disponible para ser obtenido del sitio web e instalado de forma local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Administración del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.A. Elaborar plan de trabajo detallado del proyecto | Manuel Vargas | Documento con el plan de trabajo entregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.B. Elaborar el primer informe de progreso | Manuel Vargas, Thelsy Arias | Primer informe entregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.C. Elaborar segundo informe de progreso | Manuel Vargas, Thelsy Arias | Segundo informe entregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.D. Asistir a dos eventos demostrativos a los participantes de IABIN y tomadores de decisiones. | Manuel Vargas | Informe de asistencia a eventos presentado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.E. Asistir a dos eventos demostrativos a los participantes de IABIN y tomadores de decisiones. | Manuel Vargas | Informe de asistencia a eventos presentado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.F. Elaborar el informe final del proyecto | Manuel Vargas | Informe final presentado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: El mecanismo de seguimiento y evaluación estará determinado por la calidad de los productos y la puntualidad en la fecha de entrega de estos.

5. 	Composición del Equipo y Asignación de Tareas:

Nombre: Manuel Vargas Del Valle

Firma:

Área de Pericia: Informática, Sistemas de Información Geográfica.

Posición Asignada: Coordinador general del proyecto

Tareas Asignadas: Análisis, diseño, programación y labores administrativas.

Nombre: Jesús Armando Ugalde Gómez

Firma:

Área de Pericia: Ciencias de la Biodiversidad

Posición Asignada: Coordinador científico

Tareas Asignadas: Análisis, diseño, selección de expertos para desarrollo de pruebas.

Nombre: Oscar Chacón Chavarría

Firma:

Área de Pericia: Sistemas de Información Geográfica.

Posición Asignada: Geógrafo

Tareas Asignadas: Estudio de las herramientas de software disponibles, Análisis, diseño, documentación.

Nombre: Jaime Gutiérrez A

Firma:

Área de Pericia: Informática

Posición Asignada: Analista/Programador.

Tareas Asignadas: Análisis, diseño e implementación, documentación.

6. 	Hoja de Vida del Personal Propuesto:

Manuel Vargas Del Valle

Datos personales

Nombre	Manuel Vargas Del Valle

Lugar de residencia 	Heredia, Costa Rica.

Correo electrónico	mvargas@inbio.ac.cr

Nacionalidad	Costarricense.

Educación Formal

Universitaria	Bachiller en Ciencias de la Computación e Informática, Universidad de Costa Rica, 1994.

Maestría en Computación e Informática, Sistema de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica, 2006. Tema de Tésis: “Desarrollo de un prototipo para la generación de mapas de distribución potencial de especies mediante sistemas de información geográfica y técnicas de minería de datos”

Licenciatura en Manejo y Protección de Recursos Naturales, Universidad Estatal a Distancia. Cursando actualmente el primer año de carrera.

Experiencia laboral

- Miembro del equipo de consultoría de Price Waterhouse, 1994 – 1997.

- Analista Programador de la Unidad de Desarrollos Informáticos, INBio. 1997 – actualidad.

  - Analista programador de Sistemas de Información Geográfica.

  - Encargado del área de sistemas del proyecto Desarrollando Capacidades y Compartiendo Tecnología para la Gestión de la Biodiversidad en Centroamérica.

  - Miembro del equipo de análisis, diseño e implementación del sistema de información Atta, para la administración de colecciones biológicas.

  - Miembro del equipo técnico de análisis, diseño e implementación del sistema de manejo de información de la red de especies y especímenes de IABIN (Interamerican Biodiversity Information Network).

Experiencia como Instructor

- Profesor del Programa de Posgrado en Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica, 2007.

- Conferencista invitado en la XXXIII Conferencia Latinoamericana en Informática, San José, Costa Rica, 2007.

- Instructor del taller Desarrollo de capacidades bioinformáticas.  Lima e Iquitos, Perú.  2006.

- Instructor del taller Modelado de Nichos Ecológicos.  Santo Domingo de Heredia, 2005.

Idiomas

Español e Inglés.

Jesús Armando Ugalde Gómez

Datos personales

Nombre	Jesús Armando Ugalde Gómez.

Lugar de residencia	Heredia, Costa Rica

Correo electrónico	jugalde@inbio.ac.cr

Nacionalidad	Costarricense.

Educación Formal

Universitaria	Bachiller en Biología, Universidad de Costa Rica, 1988.

Licenciatura en Protección y Manejo de Recursos Naturales, Universidad Estatal a Distancia, 2001.

Maestría en Biología, Sistema de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica, tesis con mención de honor, 2002.

Experiencia laboral

- Curador de Hymenoptera, Departamento de Entomología, Programa Inventario Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Biodiversidad, setiembre de l989 al presente.

- Coordinador del Departamento de Entomología, Programa Inventario Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Biodiversidad, noviembre 1994 - agosto 1998.

- Coordinador Científico Programa Inventario Nacional de Biodiversidad, INBio, octubre 1997 - agosto 1998.

- Miembro del Mecanismo de Coordinación de la Iniciativa Global en Taxonomía, Convenio sobre Diversidad Biológica, de noviembre 2000 a noviembre 2002.

- Coordinador Programa Inventario Nacional de Biodiversidad, INBio, setiembre 1998 al 31 de julio del 2002.

- Director de Inventario y Monitoreo de Biodiversidad, INBio, agosto 2002 al marzo 2004.

- Director Adjunto / Ciencias de la Biodiversidad, INBio, abril 2004 al presente

Congresos (recientes)

- First DIVERSITAS Open Science Conference: "Integrating biodiversity science for human well-being", 9-12 November 2005, Oaxaca, Mexico.

- VII Congreso Interamericano de Conservación en Tierras Privadas, Mayo 29 a Junio 2 del 2006, Cartagena, Colombia.

- X Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC), 29 de octubre al 2 de noviembre del 2006, Antigua Guatemala, Guatemala.

- Climate Change and Biodiversity in the Americas, February 25-29, 2008, Panama City, Panama.

Cursos, Seminarios, Talleres y Reuniones (recientes)

- International Conference for the Barcoding of Life, 7th to 9th February 2005, Natural History Museum, London.

- Taller sobre “Estrategias y Medidas del Éxito: Planificación para la Conservación de Áreas dentro del Programa Parques en Peligro”, TNC. Paracas, Perú, del 4 al 6 de octubre del 2005.

- Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA). Eleven meeting. November 28 to December 2 2005, Montreal, Canada.

- Taller DNA Barcoding in South America, Regional Meeting, 19-20th March 2007, Campinas, SP – Brazil.

- Jornadas Iberoamericanas sobre efectos de los cambios globales sobre la Biodiversidad de humedades de Iberoamérica, 9 al 13 de julio 2007, Antigua, Guatemala.

- Inaugural workshop of the Barcode of Life Initiative, 17th-20th June 2007, University of Guelph, Toronto, Canada.

- Ad Hoc Technical Expert Group on Technology Transfer and Scientific and Technological Cooperation, 10th-12th September 2007, Geneva, Switzerland.

- International Symposium on “Global Warming and Biodiversity”, March 9th 2008, Chiba, Japan.

Publicaciones (recientes)

- Flores, C.; Ugalde-Gómez, J.; Hanson-Snortum, P.; Gauld, I.; Austin, A.D. (ed.). 2000. The biology of perreyiine sawflies (Hymenoptera: Pergidae) of the Perreyia genus-group. Hymenoptera: evolution, biodiversity and biological control. International Hymenoptera Conference, IV. Canberra. AU.Collingwood. CSIRO Publishing. AU. Pp.258-266.

- Gauld, I.; Ugalde-Gómez, J. A.; Hanson P. E. 1998.  Guía de los Pimplinae de Costa Rica (Hymenoptera: Ichneumonidae). Revista de Biología Tropical. 46:1-189. Suplemento 1.

- Gauld, I.D.¸ Ugalde-Gómez, J.A. 2002. The Ichneumonidae of Costa Rica, 4. Appendix 1. Subfamily Pimplinae. Memoirs of the American Entomological Institute, 66: 744-746.

- Gauld, I.D.¸ Ugalde-Gómez, J.A. 2002. The Ichneumonidae of Costa Rica, 4. Subfamily Banchini: tribu Banchini. Memoirs of the American Entomological Institute, 66: 271-306.

- Ugalde, J.A. 2002. Avispas, abejas y hormigas de Costa Rica: Una introducción a las familias de los Himenópteros. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Instituto Nacional de Biodiversidad. 174 p.

- Ugalde-Gómez, J.A.; Gauld, I.D. 2002. The Ichneumonidae of Costa Rica, 4. Subfamily Banchini: tribu Atrophini. Memoirs of the American Entomological Institute, 66: 306-666.

- Zeledón, R; Ugalde, J.A.; Paniagua, L.A. 2001. Entomological aspects of six sylvatic species of triatomines (Hemiptera, Reduviidae) from the collection of the National Biodiversity Institute of Costa Rica, Central America. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 99(6): 757-764.

Ponencias en congresos (recientes)

- Ugalde-Gómez, J.A. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) helping to conserve Costa Rican Biodiversity. XXI International Congress of Entomology, August 20th to 26th 2000, Foz do Iguassu, Brazil.

- Ugalde-Gómez, J.A. Conociendo la Biodiversidad de Costa Rica. El caso INBio. XVII Congreso Venezolano de Entomología, 1 al 4 de julio del 2003, Maracay, Venezuela.

- Ugalde-Gómez, J.A. National Biodiversity Inventory: The Costa Rica – INBio Project. First DIVERSITAS Open Science Conference: Integrating biodiversity science for human well-being, November 9th to 12th 2005, Oaxaca, México.

- Ugalde-Gómez, J.A. Propuesta de Programa de Monitoreo de Impacto sobre la Conservación de la Biodiversidad del Programa de PSA en Costa Rica. VII Congreso Interamericano de Conservación en Tierras Privadas, Mayo 29 a Junio 2 del 2006, Cartagena, Colombia.

- Ugalde-Gómez, J.A.; Samudio, R.; Herrera, B. Monitoreo de la integridad ecológica de las áreas protegidas: El caso de los sitios La Amistad – Costa Rica / Panamá y Osa – Costa Rica. X Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC), 29 de octubre al 2 de noviembre del 2006, Antigua Guatemala, Guatemala.

Idiomas

Español: lengua materna. Inglés: nivel avanzado.

Oscar Chacón Chavarría

Datos personales

Nombre		  Oscar Chacón Chavarría

Lugar de residencia	Heredia, Costa Rica

Correo electrónico	ochacon@inbio.ac.cr

Nacionalidad	Costarricense

Educación Formal

Universitaria	Bachiller en Geografía, Universidad de Costa Rica, Febrero 2004.

Licenciatura en Geografía, Universidad de Costa Rica, 2005.

Otros estudios	Ordenamiento Territorial. Universidad de Costa Rica, mayo del 2003.

Seminario de Ordenamiento territorial y gestión de Áreas de Conservación, Universidad de Costa Rica, 2001.

Introducción al ArcGis I y II. Geotecnologías, 2005

VI Curso de Tratamiento de imágenes de Satélite. AECI. Guatemala,  2007.

Experiencia laboral

- Proyecto de Consultoría: “Diagnóstico de las Cuencas  Reventazón, Cañas y Pirris- Parrita, para la implementación de redes comunitarias de prevención ante  riesgos de inundación. Comisión Nacional de Emergencias y UNICEF, Diciembre 2003.

- Profesional 1, encargado de laboratorio de Cartografía Digital. Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica, diciembre 2004.

- Encargado USIG, proyecto GRUAS II. INBio, mayo 2005 a Octubre 2006.

- Encargado USIG Herramientas básicas para el Manejo del PN La Amistad (Costa Rica/Panamá). INBio, Noviembre 2006 a la fecha.

- Monitoreo para el Sitio Prioritario Osa, Costa Rica por medio de imágenes de Satélite ASTER, período 2003 – 2008. Noviembre del 2007 a la fecha.

Herramientas de SIG

- MAPINFO 7.0

- ARCVIEW 3.2

- SURFER 7.0

- ERDAS 9.0

- ENVI 3.5

- ArcGis 9.2

Jaime Gutiérrez Alfaro

Datos personales

Nombre		Jaime Gutiérrez Alfaro

Lugar de residencia	Alajuela, Costa Rica

Correo electrónico	jgutierrez@inbio.ac.cr

Nacionalidad		Costarricense

Educación Formal

Universitaria	Bachiller en Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2006.

Experiencia laboral

- Analista Programador de la Unidad de Desarrollos Informáticos, INBio. 2006 – actualidad.

  - Sistema para Manejo de Multimedios: Consiste en un repositorio centralizado para administrar las imágenes y videos generados durante los diferentes procesos de trabajo de INBio. Esta herramienta posee características que facilitan su usabilidad sin perjudicar, por esto, el rendimiento. El sistema fue diseñado para ser compatible con los estándares de metadatos de multimedios más comúnmente utilizados (EXIF y Dublin Core) y automatizar al máximo la extracción de esta información.

  - Portal de la Red de Especies y Especimenes de IABIN: Participación en la adaptación del portal creado por GBIF e incorporación de nuevas funcionalidades como el manejo de información de especies. Responsable principalmente al diseño y administración de la base de datos del portal. También el mantenimiento de la información del índice (subconjunto de los metadatos expuestos por los proveedores) utilizada por el portal para agilizar las búsquedas.

Herramientas de Programación y Herramientas

- Lenguajes: Java, XML/XML Schemas, SQL

- Herramientas Bioinformáticas: Darwin Core, Plinian Core, Protocolo/Proveedor TAPIR, Protocolo/Proveedor/DiGIR

- Otras Herramientas: Apache Tomcat, Hibernate, JSP, Ajax (GWT), Servlets, Spring Framework, Apache Maven, Netbeans IDE, Eclipse IDE, PostgreSQL, MySQL, Oracle.

Talleres

- Taller de la Red de Especies y Especimenes (REyE) de IABIN (San José, Costa Rica, Agosto 2006): Participación en el taller mediante la definición de la arquitectura y de los casos de uso para ser implementados por el portal y el capturador de la red.

- Taller: Instalación y administración de las herramientas de software desarrolladas por la REyE (Costa Rica, Febrero 2008): Participación en el taller consistió en la explicación de asuntos técnicos relacionados al desarrollo del nuevo portal para la REyE de IABIN y aspectos de administración del sistema.

Idiomas

Español e Inglés.

7.	Calendario del Personal:

|  |  | Meses |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Responsables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Manuel Vargas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 meses |
| 2 | Jesús Ugalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 meses (parcial) |
| 3 | Oscar Chacón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 meses (parcial) |
| 4 | Jaime Gutiérrez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 meses |
| 5 | Analista/Programador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 meses |
| 6 | Cristian Granados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 meses (Parcial) |
| 7 | Traductor Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mes (Parcial) |
| 8 | Personal para Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 meses (Parcial) |
| 9 | Hazel Ramirez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 meses (Parcial) |
| 10 | Thelsy Arias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 meses (Parcial) |

8.	Calendario de Trabajo:   Favor consultar el punto 4.

7.	Literatura relevante citada como pie de página

PÁGINAS 19-20

G. Resumen de Costos

| Actividades | Responsables | Aporte IABIN (US$) | Contrapartida (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.A. Listar y tipificar las amenazas que afectan a la biodiversidad. | Jesús Ugalde | Salario 1,500 | Salarios 1,500 |
| 1.B. Realizar un estudio de las herramientas de software existentes útiles para implementar el sistema. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón | Salarios 4,743 Equipo 4,500 |  |
| 1.C. Realizar el análisis, diseño e implementación del sistema. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón, Jesús Ugalde, otro personal de INBio | Salarios 30,037 Suministros 900 | Salarios 36,000; Equipo e infraestructura de red 60,000; Licencias de software para pruebas comparativas 20,000 |
| 1.D. Realizar el diseño gráfico del sistema. | Cristian Granados | Salarios 1,237 |  |
| 1.E. Implementar en el sistema un mecanismo multilenguaje. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez | Salarios 5,134 |  |
| 1.F. Traducir la interfaz del sistema a los idiomas oficiales de IABIN. | Contratación externa | Contratación externa 3,000 |  |
| 1.G. Realizar pruebas del sistema con usuarios (principalmente personal de INBio). | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez, Oscar Chacón,Jesús Ugalde, Líderes y directores de INBio | Salarios 3,600 | Salarios 30,000 |
| 1.H. Empaquetar el sistema. | Manuel Vargas, Jaime Gutiérrez | Salarios 7,612 |  |
| 2.A. Planificar y ejecutar el proyecto piloto. |  |  |  |
| 2.A.1. Seleccionar el grupo de expertos con los que se va a trabajar. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Oscar Chacón |  |  |
| 2.A.2. Organizar una primera reunión del grupo de expertos. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Hazel Ramírez | Salarios 600 Costos de la reunión 1,000 | Salarios 3,000 Costos de la reunión 1,000 |
| 2.A.3. Recopilar la información necesaria asociada a los criterios definidos. | Manuel Vargas, Oscar Chacón | Salarios 2,239 Consultoría para procesar la información 10,000 | Costos de generar la información 50,000 |
| 2.A.4. Ejecutar el sistema utilizando la información recopilada. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Salarios 2,700 |  |
| 3.A. Presentar y evaluar los resultados con el grupo de expertos y tomadores de decisiones. |  |  |  |
| 3.A.1. Organizar una segunda reunión con el grupo de expertos. | Manuel Vargas, Jesús Ugalde, Hazel Ramírez | Salarios 600 Costos de la reunión 1,000 | Salarios 3,000 Costos de la reunión 1,000 |
| 3.B. Documentar los resultados y lecciones aprendidas durante el desarrollo y uso del sistema. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Salarios 3,678 |  |
| 1.I. Evaluar e incorporar al sistema las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos y tomadores de decisiones durante la segunda reunión. | Manuel Vargas, Oscar Chacón, Jaime Gutiérrez, Jesús Ugalde | Salarios 13,818 |  |
| 4. Administración del proyecto |  | Salarios 5,400 Viajes 4,000 | Salarios 12,600 |
| Total |  | 107,298 | 218,100 |

# Footnotes

Por ejemplo: el cambio climático, desarrollo urbano y especies invasoras, entre otras.

Desde hace dos años, gracias a la colaboración de NASA y CATHALAC, INBio desarrolló en INBioParque, un sobrevuelo virtual por Centroamérica que integra información geográfica con la de las base de datos de especies y especímenes de la institución.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 2007. GRUAS II: Propuesta de Ordenamiento Territorial para la conservación de la biodiversidad de Costa Rica. Volumen 1: Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. San José, C.R.. 100 pp.

Sánchez C, K.2002.Metodología de análisis multicriterio para la identificación de áreas prioritarias de manejo del recurso hídrico en la cuenca del río Sarapiquí, Costa Rica. Tesis Mag. Sc.Turrialba,Costa Rica, CATIE.149 p.

# Text boxes

Mapa de riesgos

Base de datos

Mapa de riesgos

Datos de distribución de las

especies

Subsistema de Información Geográfica

Población, etc

Precipitación

Temperatura

Hidrografía

Datos en formato raster de las

variables a considerar en el análisis

Cobertura

de la tierra

Mecanismo de inferencia del sistema

Portal de la

SSTN

Mecanismo de inferencia

Tabla general de

valoración de criterios

Categorías

Atributos de distancia

a la red fluvial

Atributos de las categorías

de la densidad de

los poblados

Atributos de distancia a

los caminos y carreteras

Atributos de las categorías

de la Cobertura de la tierra

Selección dentro del portal de la SSTN de los taxones que se desea involucrar y del área geográfica

Criterios

Imagen red fluvial

Imagen densidad de

los poblados

Imagen red vial

Imagen cobertura

de la tierra

Mapas de

distribución conocida

o potencial

de las especies

generado con

información de

otras fuentes